
[image: image1.png]



Администрация Палкинского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       13.05.2026 г.                        255
от______________ №__________
         рп. Палкино
Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г. Палкинского муниципального округа Псковской области
  
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.32 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в рамках исполнения требований ч.3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Палкинского муниципального округа   Администрация Палкинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.  в сфере теплоснабжения на территории Палкинского муниципального округа Псковской области, согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http

 HYPERLINK "http://pravo.pskov.ru/"
://

 HYPERLINK "http://pravo.pskov.ru/"
pravo

 HYPERLINK "http://pravo.pskov.ru/"
.

 HYPERLINK "http://pravo.pskov.ru/"
pskov

 HYPERLINK "http://pravo.pskov.ru/"
.

 HYPERLINK "http://pravo.pskov.ru/"
ru и разместить на официальном сайте Палкинского муниципального округа https://palkino.gosuslugi.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанову.

Глава Палкинского муниципального округа                                                               О. С. Потапова 
	
	Приложение 
к Постановлению Администрации Палкинского муниципального округа

от 13.05.2026 г. № 255




План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в сфере теплоснабжения на территории Палкинского муниципального округа Псковской области
Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:
1.1. Отопительный период 2023-2024 г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:1033

Длительность отопительного периода, сутки:224

1.2. Отопительный период 2024-2025 г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:1032

Длительность отопительного периода, сутки: 228

1.3. Отопительный период 2025-2026 г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 1028

Длительность отопительного периода, сутки: 221

Погодные условия:

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:
	
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	ОЗП 

2022-2023
	8,0
	8,0
	1
	-4
	-5
	-2
	-2
	5
	10

	ОЗП 

2023-2024
	14,0
	6,0
	1
	-5
	-3
	-3
	-2
	7
	12

	ОЗП 

2024-2025
	12,0
	6,0
	1
	-3
	-5
	-5
	-1
	5
	11

	ОЗП 

2025-2026
	14,0
	7,0
	3
	0
	-3
	-2
	+1
	8
	-


План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения (не позднее)
	Ответственный исполнитель

	1.
	Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения  Палкинского муниципального округа
	01.04.2026
	Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова

	2.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Палкинского муниципального округа
	01.07.2026
	Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова

	3.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. Палкинского муниципального округа
	22.07.2026
	Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова

	4.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	22.07.2026
	Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова

	5.
	Размещение на официальном сайте  муниципального образования «Палкинский муниципальный округ»  уведомления о начале проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.
	не позднее чем за 20 календарных дней до наступления события п.6 настоящего Плана
	Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова

	6.
	Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2076 гг.
	18.08.2026
	Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова

	7.
	Рассмотрение оценочных листов, расчет индекса готовности
	17.09.2026
	Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова

	8.
	Оформление акта о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду:
	
	Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова

	8.1.
	- потребителей тепловой энергии
	10.09.2026
	

	8.2.
	- управляющей организации
	10.09.2026
	

	8.3.
	- теплоснабжающей организации
	25.09.2026
	

	8.4.
	- муниципальному образованию
	25.10.2026
	

	9.
	Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду
	
	Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова

	9.1.
	- потребителей тепловой энергии
	15.09.2026
	

	9.2.
	- управляющей организации
	15.09.2026
	

	9.3.
	- теплоснабжающей организации
	01.10.2026
	

	9.4.
	- муниципальному образованию
	01.11.2026
	

	10.
	Опубликование на официальном сайте  Палкинского муниципального округа  сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности
	01.12.2026
	Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова


Выполнять мероприятия по повышению надежности систем теплоснабжения при подготовке объектов МУП «Палкинская ПМК», управляющей компании ООО «Радуга» и социальной сферы к отопительному сезону 2026-2027 г.г., согласно утвержденных планов подготовки.

